**"Egyenlő eséllyel az Idősgondozásban a "Szent Borbála Otthon" Liliom utcai telephelyén"  
DDOP-3.1.1-09-2009-0064.**

**ELŐZMÉNYEK:**  
A "Szent Borbála Otthon" Nonprofit Közhasznú Kft. a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" tárgyú pályázaton vett részt. A DDOP-3.1.1-09-2009-0064 azonosító számon regisztrált projekt javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján, a 2010. február 17-én kelt Támogatói Okirat szerint 27.333.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

**PROJEKT ADATOK: A projekt címe:** Egyenlő eséllyel. az Idősgondozásban a "Szent Borbála Otthon" Liliom utcai telephelyén

**Rövid összefoglaló a projektről:** A projekt keretében a "Szent Borbála Otthon" Liliom utcai telephelyén teljes körű akadálymentesítés készül. A fejlesztés az épületben és annak közvetlen környezetében (bejárat, parkoló) egyaránt megvalósul.

Külső részt érintő átalakítások: Az épület akadálymentes használatához 1 db akadálymentes parkoló az előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. A bejárathoz való eljutást a megfelelően kialakított rámpa segíti.

Belső részt érintő átalakítások: Akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a földszintről az emeletre való feljutás segítése érdekében személyfelvonó épül. Kialakításra kerül 2 db akadálymentes WC, 1 db akadálymentes fürdő és WC, 2 db akadálymentes zuhanyzó és WC., továbbá 1 db akadálymentes kézmosó. A lakószobák nyílásméretének bővítésére illetve az ajtók cseréjére és küszöbmentesítésre kerül sor. A társalgók, folyosók, közlekedők vezetősávos, kontrasztos burkolatot kapnak. Információs táblák (Braille írással is kiegészítve) készülnek a vakok és gyengénlátók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Indukciós hurok épül a halláskárosodottak számára, szintenként 1-1 mobil hurok kerül beszerzésre biztosítva számukra a szolgáltatások akadálymentes igénybevételét. Fenti projekt előkészítésébe, tervezésébe bevontuk a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületét, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét és a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületét, valamint rehabilitációs szakmérnök segítségét is igénybevettük a tervezés és a megvalósítás szakaszában is.

**Kedvezményezett:** "Szent Borbála Otthon" Nonprofit Közhasznú Kft. 7300 Komló, Ságvári u.10.

**A projekt fejlesztési helyszíne:**"Szent Borbála Otthon" Nonprofit Közhasznú Kft. 7300 Komló, Liliomi u.9. Helyrajzi szám: 160.

**Engedélyes terveket készítette:** Krémer József 8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi u. 94.

**Kivitelező:** Branau Építőipari Kft. 7631 Pécs, Tüskésréti u. 32.

**Közreműködő szervezet:** VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Dél-Dunántúli Területi Iroda 7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.

**A projekt elszámolható összköltsége:** 30.370.000,- Ft

**Támogatás összege:** 7.333.000,- Ft

**A projekt befejezési határideje:** 2011. április 16. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.